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一、项目审计金额：约1100万元；
二、审计服务内容
（一）项目概况
因项目未正式施工并决定不再实施，需按照相关法律法规开展涉及前期初步设计、设计与施工（EPC）等费用结算审计。
（二）服务内容
依据甲方提供的工程施工合同、补充协议、招投标文件、中标通知书、图纸、财务凭证资料等结算资料，独立、客观地核查工程结算文件的真实性、准确性、完整性、有效性与合规性。认真核查计算，妥善处理争议并最终出具审核报告。审核工作分以下几个阶段：
1.资料收集与梳理阶段：对接相关方，收集完整的结算相关资料，核查资料的完整性、有效性和关联性，确认资料签章齐全、手续合规，对于缺失或有疑问的资料，向相关方提出补正要求。明确审核范围、重点、方法和时间节点，组建专业审核团队（配备设计师等专业造价人员）；
2.现场核查与工程量计算阶段：对照竣工图纸和实际情况，复核申报的工程量计算是否准确并与相关单位进行核对；检查工程量计算规则是否与合同约定、现行计价规范一致，杜绝多算、重算、错算等问题；
3.计价与费用审核阶段：核查清单项目是否符合合同约定，计取标准是否符合合同和当地政策规定等；
4.争议协调与报告出具阶段：针对审核过程中发现的差异和争议，提出专业性建议；编制审核成果文件，出具结算审核初稿，征求委托方和施工单位意见，根据反馈完善审核结果，最终按分项类别出具各自正式工程结算专项审核报告。
